КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА

13 ОКТОБАР БР. 7

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПРОЈЕКАТ  УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ СА ИЗГРАДЊОМ ФОНТАНЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-6-1/2019-04

| Рокови: | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 27.02.2019. године до 12,00 часова |
| Јавно отварање: | 27.02.2019. године у 12,15 часова |

Ћуприја, ФЕБРУАР 2019. године

На основу чл. 39. и 61 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-6-1/2019-04-1 од 18.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-6-1/2019-04-2 од 18.02.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане

ЈН бр. 404-6-1/2019-04

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 12 |
| VII | Модел уговора | 31 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39 |
| Укупно: | 47 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА: | Општинска управа општине Ћуприја |
| --- | --- |
| МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА | Портал јавних набaвки и интернет страница наручиоца дана 18.02.2019. године |
| АДРЕСА НАРУЧИОЦА: | 13. Октобар бр.7 |
| ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА | www.cuprija.rs |
| КОНТАКТ: | Лице за контакт у вези техничке спецификације Сузана Миленкови, мат.инж.архитектуре Лицa за контакт Милан Антић, дипл. правник, телефон 035/8476-523. |
| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: | Радови |
| ВРСТА ПОСТУПКА | Јавна набака мале вредности |
| ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА: | Закључење уговора о јавној набавци |
| СКРАЋЕНИЦЕ | ЗЈН- Закон о јавним набавакама |

  - ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:

Средства за реализацију јавне набавке мале вредности обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2019. годину  („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.26 од 18.02.2018. године),и Финасијски план за 2019. годину за Оптинску управу општине Ћуприја бр.402-92/2018-01-2 од 27.12.2018. године, позиција 53, конто 511290, функција 473.

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка  се спроводи у поступку јавне набавке јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), а по Одлуци о покретању поступка бр. 404-6-1/2019-04-1 од 18.02.2019. године.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке je набавка мале вредности – пројекат уређења јавне површине  са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови

1.4.  Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Лице за контакт у вези техничке спецификације Сузана Миленкови, мат.инж.архитектуре

Лицa за контакт Милан Антић, дипл. правник, телефон 035/8476-523.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке je набавка мале вредности – пројекат уређења јавне површине  са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке je набавка мале вредности – пројекат уређења јавне површине  са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

ОПШТИ ДЕО

На захтев инвеститора Општинске управе општине Ћуприја, Ћуприја 35230, 13 Октобар бр.7, ПИБ: 101375417, Матични број: 07183968 израдити пројекат архитектуре који је део Пројекта за извођење (ПЗИ), за нову градњу фонтане и уређење јавне површине, Ћуприја 35230, Карађорђева, к. п. бр. 1341/1 и 1344/2 к. о. Ћуприја

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

Објекат је приземан (фонтана), површине 23,00 м².

Објекат је сачињен од бетонских елемената (стубова) димензије 0,5 х 0,5 м, различитих висина које су прецизно приказане у графичкој документацији.

Објекат (фонтана) садржи две стаклене плоче које су причвршћене за бетонске стубове.

Бетонски елементи (стубови) се ослањају на темељну армирано бетонску плочу, која лежи тампонски слој шљунка.

Технички опис

ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

А.  ОПШТИ ОПИС

Према главном грађевинско-архитектонском пројекту за изградњу фонтане, урађен је главни пројекат инсталација водовода и канализације.

Пројекат је урађен у складу са важећим прописима и нормативима за извођење унутрашњих инсталација.

Б.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Сви грађевински радови морају се извршити стручно према пројекту и постојећим техничким прописима, са стручном радном снагом. Грађевински материјал мора да буде квалитетан и да у потпуности одговара важећим нормама и прописима за поједине врсте материјала и радова.

Ископ.  Извршити ископ земље за каналске ровове, ревизиона окна, у свему према уздужним профилима из пројекта. Дно рова мора да буде у одговарајућем паду за цеви, уз правилно одсецање бочних страна. У случају растреситог терена извођач мора извршити разупирање рова - бочних страна, са одбацивање земље на 1 м од ивице рова како би се обезбедио сигуран и несметан рад. Ако се појаве подземне или атмосферске воде потребно је извршити црпљење воде из рова. По завршеном полагању цеви на слоју песка, по испитивању и премазивању, извршити затрпавање земљом у слојевима од 30 цм са набијањем. Преосталу земљу извођач одвози на за то одређену депонију коју обезбеђује надзорни орган.

Песак.  Извршити убацивање и разастирање песка у ров са планирањем према нивелети и то по 10 цм испод и изнад темена цеви са пажљивим набијањем око цеви.

Ц.  ВОДОВОДНА МРЕЖА

Снабдевање објекта водом вршиће се по условима надлежног јавног предузећа. Водоводна мрежа објекта пројектована је од полиетиленских цеви ван објекта и полипропиленских цеви у објекту (пречника означених у графичким прилозима са одговарајућим фазонским комадима-фитинзима). Извршити монтажу цеви домаће производње са целокупним спојним материјалом, као и монтажних кука и обујмица. Целокупну мрежу извести са минималним падом од 0.003% према испусним вентилима.

На целокупну водоводну инсталацију, пре затрпавања рова и затварања жљебова извршити пробу на хидраулички притисак од 12 бара. При пуњењу мреже водом пажљиво испустити ваздух на највишем месту. Мрежа мора стајати под притиском најмање 4 (четири) сата. Ако притисак опадне више од 1 бара, то је знак  да мрежа није исправна. Неисправне делове мреже или фитинге заменити новим. О извршеној проби на притисак направити записник који поред извођача потписује и надзорни орган.

Д.  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Овим пројектом није тертиан капацитет постројења ни провера капацитета одводних цеви.

Целокупна канализациона мрежа предвиђена је од пластичних ПВЦ цеви пречника означених у пројекту. Спојеве извести помоћу натичног наглавка и профилисаног гуменог прстена, чије је лежиште у наглавку цеви.

Инсталатерске радове извести стручно и квалитетно, а у свему према пројекту и техничким прописима и стандардима за поједине врсте материјала и радова. Целокупна канализациона мрежа је од материјала домаће производње.  Пре зазиђивања и затварања жљебова, целу мрежу испитати на водоиздрживост спојева и протоке, у присуству надзорног органа.

Технички опис

Напајање и развод су предвиђени на основу захтева електродистрибуције (ЕД), тј. напајање ће бити изведено према техничким условима ЕД за прикључење објекта на напајање електричном енергијом.

Извођење електричних инсталација. Инсталацију извести кабловима типа PP и PP-Y положеним где каблове положити споља на одговарајуће обујмице и делом у рову. Инсталација осветљења је предвиђена кабловима пресека 1.5 mm2 и осигурачима од 10 А, типа МЦ.32 “Минел” Београд, а инсталација утичница кабловима пресека 2.5mm2 и осигурачима од 10 А, типа МЦ.32 “Минел” Београд , по једополоној шеми која је дата у пројекту. Инсталационе прекидаче уградити на висини од 1.50 м, прикључнице на 0.60 м.

Прикључнице и  изводи. Предвиђене су монофазне ОG прикључнице и изводи. Прикључнице са контактом  за уземљење (“шухо”) предвиђене су у шахти за прикључак разних електричних апарата.

Осветљење је предвиђено помоћу лед сијалица снагом  18 W, и лед траком водовотпорном 12v снаге 14.4W/m.

Заштита од превисоког напона додира предвиђена је системом ТN-C-S  заштите . У кабловима је предвиђен заштитни проводник зелене-жуте боје (Y) који ће се везати за одговарајући заштитни контакт прикључнице.

Предмер и предрачун радова је дат на обрасцу број 2. ове конкурсне документације.

Напомена:

Наручилац је у поступку добијања одговорајућих дозвола или одобрења за предметну набавку.

У случају да наручилац не успе да прибави дозволу или одобрење  задржава право да не закључи уговор са изабраним понуђачем и да обустави поступак. Изабрани понуђач нема право да тражи накнаду штете због тога што уговор због недобијених дозвола, односно одобрења није закључен од стране наручиоца.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документацију не садржи техничку документацију и планове.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) | Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5)Закона). За предметну набавку овај услов је неприменљив |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Да је понуђач у последне 3 година (2016, 2017 и 2018.година) од дана објављивања позива одрадио предметне радове у вредности од 6.000.000,00 без ПДВ-а . |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач понуђач у радном односу ( на одређено или неодређено време) има одговорне пројектанте и то: најмање 2 извршиоца од којих је један дипл.инжењер грађевине (лиценца ИКС 410 или ИКС 411 или ИКС 412 или ИКС 413 или ИКС 414, лиценца мора да буде важећа издата од стране инжењерске коморе Србије) и један дипломирани инжењер електротехнике (лиценца ИКС 450 са важећпом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије) |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, За предметну набавку овај услов је неприменљив.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Неопходан пословни капацитет бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова Доказ:

Фотокопија уговора изведеним радовима који су премет јавне набавке , окончана ситуација из које се виде предметни радови, као и потврда наручиоца да је уговор реализован ( образац бр. 7 конкурсне документације)

Неопходан кадровски капацитет бројем .2 наведен у табеларном приказу додатних услова: Доказ:

Испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета, понуђач доказује

Испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет понуђач доказује фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом М4 или одговарајућег обрасца за лица (извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица (извршиоце) која нису запослена код понуђача.

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом о раду.

За носиоца лиценце понуђач је у обавезе да достави фотокопију личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије,  односно Републичког геодетског завода као и потврду о важности лиценце.

Лице са лиценцом ИКС 410 или  ИКС 411 или ИКС 412 или ИКС 413 или ИКС 414 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.

Лица са лиценцом  ИКС 450 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце  бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац техничке спецификације са структуром цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Образац потврде о реализацији уговора ( образц бр.6)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ ( заводни број понуђача) за јавну набавку мале вредности – пројекат уређења јавне површине на са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ујавна набавка мале вредности - мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

| Цена без ПДВ-а ( уписати у празно поље) |  |
| --- | --- |
| Цена са ПДВ-ом ( уписати у празно поље) |  |
| Рок за израду документације | 20 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора. |
| Рок плаћања: | Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног орган, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/15 и113/2017). Рачун мора да садржи идентификациони број – идф. |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати у празно поље |  |

Наручилац је у поступку добијања одговорајућих дозвола или одобрења за предметну набавку.

У случају да наручилац не успе да прибави дозволу или одобрење  задржава право да не закључи уговор са изабраним понуђачем и да обустави поступак. Изабрани понуђач нема право да тражи накнаду штете због тога што уговор због недобијених дозвола, односно одобрења није закључен од стране наручиоца.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 2)

Адреса_________________________________

Тел./факс_______________________________

Контакт особа ___________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуда бр ________________ од __________________ (заводни број понуђача) за јавну набавку мале вредности - мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04.

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |
| --- |
| 1. Ред. број | Опис посла | 3. Јед. мере | 4. Количина | 5. Цена по јед. мере без ПДВ-а | 6. Укупан износ без ПДВ-а |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1. | Машинско скидање слоја хумуса д=10 цм са одвозом на за то одређену депонију удаљености до 600 м. | m2 | 35,00 |  |  |
| 2. | Машински ископ земље III категорије за темељну плoчу са одбацивањем на страну. | m3 | 21,85 |  |  |
| 3. | Насипање земље из ископа око темеља. | m3 | 3,00 |  |  |
| 4. | Набавка и насипање тампонскoг слоја шљунка д = 15 цм испод темељне плоче. | m2 | 23,00 |  |  |
| Земљани радови свега: |  |
| БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 1. | Бетонирање армирано бетонске темељне плоче водонепропусним бетоном МБ30. | m3 | 6,25 |  |  |
| 2. | Бетонирање армирано бетоснких елемената водонепропусним бетоном МБ30 (детаљне димензије бетонских елемената приказане су графичкој документацији). | m3 | 18,50 |  |  |
| Бетонски радови свега: |  |
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка, допрема, чишћење, истезање, сечење и уградња арматуре према статичком прорачуну |  |  |  |  |
|  | RA 400/500 (RØ14) | кг | 700,00 |  |  |
|  | RA 400/500 (Q335) | m2 | 52,00 |  |  |
|  | GA 240/360 (Ø6, uzengije) | кг | 80,00 |  |  |
|  | Паљена жица | кг | 10,00 |  |  |
| Армирачки радови свега: |  |
| ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка и уградња, стаклених елемената са држачима, димезије видети из графичке документације. По жељи инвеститора може бити узет неки алтернативни материјал у имитацији стакла. | пауш. | 1,00 |  |  |
| Остали радови свега: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 3. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| 4. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО: |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1. | ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА КАНАЛСКЕ РОВОВЕ Ископ земље III категорије за каналске ровове ширине 50- 70 цм. а дубине према пројектној документацији. Обрачун по m3 за: |  |  |  |  |
|  | водоводну мрежу | m3 | 5,60 |  |  |
|  | канализациону мрежу | m3 | 6,00 |  |  |
| 2. | ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА РЕВИЗИОНЕ СИЛАЗЕ Ископ земље III категорије за ревизионе силазе. Димензије и дубине према пројектној документацији. Обрачун по m3. | m3 | 2,00 |  |  |
| 3. | НАСИПАЊЕ ПЕСКА Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у рову око цеви и то 10 цм испод и 10 цм изнад темена цеви са пажљивим набијањем. Обрачун по m3 за: |  |  |  |  |
|  | Водоводну мрежу | m3 | 1,40 |  |  |
|  | Канализациону мрежу | m3 | 2,16 |  |  |
| 4. | ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ Затрпавање ровова ископаном земљом по завршеној монтажи цеви и испитивању мреже. Затрпавање вршити у слојевима од по 30 цм са набијањем. Обрачун по m3. | m3 | 8,04 |  |  |
| 5. | ОДВОЗ ВИШКА ЗЕМЉЕ Утовар, одвођење и истовар преостале земље на зато одређену депонију удаљену до 2 км са грубим планирањем на депонији. Обрачун по m3. | m3 | 6,67 |  |  |
| Свега земљаних радова: |  |
| БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 1. | РЕВИЗИОНИ СИЛАЗ ОД БЕТОНА Израда ревизионог силаза од бетона МБ15 унутрашњих димензија 1,3 х 1,2 м дебљина зидова је 15 цм са армирано бетонском доњом и горњом плочом од 10 цм. На зиду уградити пењалице од бетонског гвожђа Ø 18 мм ширине газишта 30 цм које су уграђене у зид 15 цм и вире из зида 15 цм, у два реда на вертикалном расројању од 30 цм (неизменично). Прва на 60 цм од горње ивице силаза. Дубина силаза је према пројектној документацији. Израда поклопца од бетона Ø 60 цм дебљине д=5 цм. Обрачун по m' готовог силаза. | m1 | 1,50 |  |  |
| 2. | КОМПЕЗАЦИОНИ СУД Израда компезационог суда од бетона МБ15 унутрашњих димензија фи 1000 мм дебљина зидова је 15 цм са армирано бетонском доњом и горњом плочом од 10 цм. На зиду уградити пењалице од бетонског гвожђа Ø 18 мм ширине газишта 30 цм које су уграђене у зид 15 цм и вире из зида 15 цм, у два реда на вертикалном расројању од 30 цм (неизменично). Прва на 60 цм од горње ивице силаза. Дубина силаза је према пројектној документацији. Израда поклопца од бетона Ø 60 цм дебљине д=5 цм. Обрачун по m' готовог силаза. | m1 | 1,50 |  |  |
| Свега бетонских радова: |  |
| ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. | ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ цеви и фазонских комада. Спајање цеви и фазонских комада извести профилисаним гуменим прстеном у лежишту наглавка. Вертикале и делове испод констру - кције учврстити шелнама за конструкцију. Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 mm | m1 | 12,00 |  |  |
|  | Ø 75 mm | m1 | 8,00 |  |  |
| 2. | ПВЦ СЛИВНИК Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ подне решетке-сливника. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm за базене | ком | 2,00 |  |  |
| 3. | ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ По завршеној монтажи извршити испитивање канализационе мреже на водонепропустљивост, пре зазиђивања и затварања жљебова у присуству надзорног органа о чему направити записник који поред извођачња радова подписује и надзорни орган. Обрачун по м'. | m1 | 20,00 |  |  |
| 4. | ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЈЕ Израда прикључка на уличну мрежу фекалне канализације коју врши надлежна служба. Обрачун по прикључку. | ком | 1,00 |  |  |
| Свега канализација: |  |
| ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА |
| 1. | ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДО. МРЕЖЕ Испирање и дезинфекција водоводне мреже коју врши за-то надлежна служба. Обрачун по m'. | m' | 90,00 |  |  |
| 2. | ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ Израда прикључка на постојећу градску водоводну мрежу одговарајућим фазонским комадом (амбор шелном). Обрачун по комплетно изведеном прикључку. | ком | 1,00 |  |  |
| Свега водовод: |  |
| УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |
| 1. | ФИЛТЕР Набавка транспорт и монтажа филтера типа Артик АК 520.Ц Филтер 10,5m³/h (1½"), или еквивалетно Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 2. | ФИЛТРАЦИОНА ПУМПА Набавка транспорт и монтажа филтрационе пумпе типа EPSILON EP, пумпа 16m³/х 1kW/230V, са свим потребним спојним елемнтима или еквивалетно Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 3. | [ЕСТОПОЛНИ ВЕНТИЛ Набавка транспорт и монтажа 6 полног вентила производње Астрал или еквивалетно . Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 4. | ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ Набавка транспорт и монтжа одговарајућих вентила 2”, са свим потребним спојним елемнтима Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |
| 5. | ПВЦ РАЗВОД И АРМАТУРА Набавка транспорт и монтажа ПВЦ развода и потребне арматуре за спајање. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| Свега санитарије: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 2. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 3. | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |
| 4. | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |
| 5. | УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |
| УКУПНО |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАЧУНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА |
| 1. | Довод за напајање објекта није предмет овог пројекта и биће изведен према условима надлежне електродистрибуције. |  |  |  |  |
| 2. | Разводни орман, израђен је од челичног лима два пута декапираног , дебљине 1.5 мм у механичкој заштити IP44, заштићен од корозије основном бојом и лаком за метале, са уграђеним елементима према једнополној шеми . На вратима уградити цилиндар браву типизирану од стране електродистрибуције. У орман уградити следеће елементе: - аутоматски осигурачи |  |  |  |  |
|  | Склопка FID 40/0.5 a | ком | 1 |  |  |
|  | MC.32 "Minel" Beograd 10A | ком | 3 |  |  |
|  | MC.32 "Minel" Beograd 16A | ком | 3 |  |  |
|  | Grebenasti prekidač 4G63-10U | ком | 1 |  |  |
|  | Узети у обзир ситан материјал као: завртње, навртке, проводнике за спајање, пертинакс плочу, сабирнице и итд. |  |  |  |  |
|  | Компл. | 1 |  |  |
| 3. | Сабирница за изједначење понтецијала типизирана за 10 прикључака ("Светлост") са кутијом IP (PS49) уграђена у зиду на одговарајућем месту | Ком | 1 |  |  |
| 4. | Изводи за изједначавање понтецијала у мокрим чворовима изведени су проводником P-Y 1x6mm2,1 kV уграђеним у зид испод малтера. Истим проводником спојити и сабирницу са PЕ шином у RО. | m1 | 15 |  |  |
| 5. | Израда инсталација сијаличних места каблом P-Y 2x0.75 mm, 1 kV који је уграђен делимично у рову, са уградњом разводне кутије (fi 78 mm). Просечна дужина је 20 m. У цену урачунати и потребне инсталационе прекидаче. | ком | 3 |  |  |
| 6. | Израда инсталација сијаличних места каблом PP-Y 2,3,4x1.5 mm, 1 kv који је уграђен у зид испод малтера, са уградњом две разводне кутије (fi 60 и 78 mm). Просечна дужина је 12 m. У цену урачунати и потребне инсталационе прекидаче. | ком | 4 |  |  |
| 7. | Светиљке. На означеним местима уградити светиљке комплетно са уграђеним сијалицама, према следећим ознакама: |  |  |  |  |
|  | Led расвета водоотпорна 18w | ком | 2 |  |  |
|  | Led трака 12v-5 m | ком | 5 |  |  |
|  | Led расвета 18w | ком | 2 |  |  |
| Позиција 7 свега: |  |
| 8. | Инсталација монофазних "шухо" прикључница изведена је проводницима типа PP-Y 3x2.5 mm, 1 кv који је уграђен споља на обујмице, са уградњом две ПВЦ кутије (fi 60 и 78 mm). Просечна дужина је 9m. У цену не рачунати утичницу. | ком | 2 |  |  |
| 9. | Инсталација за напајање пумпе изведена је проводницима типа PP-Y 3x2.5 mm, 1 кv који је уграђен споља на обујмице. Просечна дужина је 9m. Не узимати у обзир прикључница. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Уградња "шухо" прикључница. На означеним местима уградити прикључнице. Прикључнице монофазне "ОG" у силуминском кућишту 250v /16 А | ком | 2 |  |  |
| Позиција 10 свега: |  |
| 11. | Набака и уградња адаптера 12v одговарајућих снага. |  |  |  |  |
|  | Трафо 300W | ком | 1 |  |  |
|  | Трафо 200W | ком | 2 |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | Укупно електроинсталације: |  |

ЗБИР: Укупна цена за јавну набавку мале вредности - пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане( на основу сагледавања свих позиција износи _______________________без ПДВ-а;

Укупна цена за јавну набавку мале вредности - пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане( на основу сагледавања свих позиција износи _______________________са ПДВ-ом;

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици мере, за сваку ставку;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом по јединици мере, за сваку ставку;

- Збир предствља сагледавње свих позиција предметне набавки и представља цену понуђача без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Понуђач испуњава додатне услове:

Пословни капацитет: Да  је понуђач у последне 3 година (2016, 2017 и 2018.година) од дана објављивања позива одрадио предметне радове у вредности од 6.000.000,00 без ПДВ-а .

Кадровски капацитет: Да понуђач понуђач у радном односу ( на одређено или неодређено време) има одговорне пројектанте  и то:  најмање 2 извршиоца од којих је један дипл.инжењер грађевине (лиценца  ИКС 410 или  ИКС 411 или ИКС 412 или ИКС 413 или ИКС 414, лиценца мора да буде важећа издата од стране инжењерске коморе Србије) и један дипломирани инжењер електротехнике (лиценца ИКС 450 са важећпом лиценцом издатом од стране инжењерске коморе Србије)

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добра мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04 , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________

Назив инвеститора

_______________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће ____________________________________________________

из _______________________________,

______________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

_____________________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року израдио:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(навести врсту и предмет радова из реализованог уговора)

Ако је била заједничка понуда, обавезно унети  опис посла сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

________________________________________________________________________

у вредности од ________________________________ динара,

а на основу реализованог уговора ____________________________ од _________________, минималне дужине ___________________ km.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04 ,и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: _________

Потпис овлашћеног лица __________________________

М.П.

Напомена:Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР  ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ- ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ СА ИЗГРАДЊОМ ФОНТАНЕ

Закључен дана_______________између:

Наручиоца   Општинска управа општине Ћуприја

са седиштем у Ћуприји, улица 13 Октобар бр.7,

ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968; ЈББК: 04764

Број рачуна: 840-110640-45

Телефон: 035/8470-631,  Телефакс:035476530;

кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић, дипл.правник

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број:  404-6-1/2019-04,

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______________( заводни број општине Ћуприја)

Члан 1.

Наручилац у спроведеном поступку ЈН.БР 404-6-1/2019-04, по  позиву за подношење поступка објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача_______________из ___________ као               ( уписати име и седиште фирме)  најповољнијег понуђача за јавну набавку  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| _______________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ________________________________ | ___________________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| (део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 2.

Предмет Уговора је јавна набавка  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-1/2019-04,  а у свему према понуди извођача број _________________ од __________ 2019. године                       ( заводни број општине Ћуприја )(ово поље не попуњавати)  која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Цена за  јавну набавку  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине на са изградњом фонтане износи: укупно:_______________________динара без ПДВ-а; односно износи; укупно________________________динара са ПДВ ом;

Плаћање ПДВ-а на уговорену вредност из става 1. овог члана вршиће Наручилац у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у и одредбама Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореских дужника за порез на додатну вредност ( „Сл. гласник РС“ 86/2015)“.

Средства за реализацију јавне набавке мале вредности обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2019. годину  („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.26 од 18.02.2018. године),и Финасијски план за 2019. годину за Оптинску управу општине Ћуприја бр.402-92/2018-01-2 од 27.12.2018. године, позиција 53, конто 511290, функција 473

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Наручилац/Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.

Члан 4.

Исплата  уговорене вредности радова извршиће се у року од 45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 20 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је извођач доставио наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под даном завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако се и поред стицања кумулативног  услова извођач не одазове у року од 7( седам) дана сматаће се да је седмог дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са Законом о јавним набвкама.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави и то бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и захтев за регистрацију менице за предметну набавку. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Изабрани Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, као и захтев за регистрацију менице, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Члан 10.

Извођач радова је дужан да у након закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи).

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Члан 11.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора појави вишак или мањак радова (повећана или умањена  количина код уговорених позиција радова), извођач је дужан да сачини са надзорним органом прегледну табелу вишка или мањка радова, и о свему без одлагања обавести Наручиоца.

У случају да се појаве вишак или мањак радова примениће се одредбе Посебних узанси о грађењу који регулише вишак и мањак радова.

Члан 12.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем  додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

За извођење  додатних радова (непредвиђени радови),  који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова потребна је писмена сагласност наручиоца и Управе за јавне набавке (позитивно мишљење).

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова (непредвиђени радови), који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива (уз предходну сагласност Управе за јавне набвке), под условом да се уговор закључи са извођачем и да укупна вредност свих додатних радова није већа 15% од укупне вредности овог уговора.

Члан 13.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова и са тим даном почиње да тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Гарантни рок је  2 године од дана примопредаје радова.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова

Члан 15.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико извођач не изводи уговорене радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

Члан 16.

У случајевима једностраног раскида уговора наведених у члану  15. овог уговора, наручилац ће обуставити поступак предметне набавке и у складу са Законом о јавним набавкама спровести нови отворени поступак јавне набвке.

Наручилац ће у наведеном случају уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла дату уз понуду понуђача коме је додељен уговор.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора, у року од 48 часова. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 17.

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова (нпр. медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.

Члан 18 .

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до 31.12.2019. године.

Наручилац задржава право да продужи рок важења уговора односно рока за израду предметне документације  ако из објективних разлога а који није изазван кривицом наручиоца или пружаоца услуга предметна набавка није могла да се  заврши у уговореном року.

Члан 19.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Саставни део уговора је понуда понуђача : бр._____________од____________( заводни бр.општине Ћуприја )

## Извођач радова :                                                       Наручилац:

## Општинска управа општине Ћуприја

## ________________________                           ___________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Ћуприја,13 октобар бр,7 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР.404-6-1/2019-04- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2019.године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи попуњен,  оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац техничке спецификације са структуром  цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац потврде о реализацији уговора ( образц бр.7)

- Модел уговора;

- Бланко сопствену меницу за озбиљност, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Ћуприја,13 октобар бр,7,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку –  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР.404-6-1/2019-04  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку –  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР.404-6-1/2019-04 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку-  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР.404-6-1/2019-04 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - мале вредности  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР.404-6-1/2019-04 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се извршити у  року  од  45 дана од дана службеног пријема привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Рачун мора да садржи идентификациони број – идф.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2 Захтев у погледу завршетка радова

30 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може да буде краћи од 20 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цени урачунати,остале зависне и независне трошкове.

Цена је фикса и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач  је дужан да у понуди на дан отварања у понуди има приложено:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Изабрани понуђач  је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у тренутку закључења уговора наручиоцу и то бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као  и захтев за регистрацију менице за предметну набавку Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 Октобар бр.7,  ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета јавне набавке наручиоцу и то бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, као  и захтев за регистрацију менице за предметну набавку са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не тражи финасијско средство обезбеђења.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општинска управа општине Ћуприја 13 октобор бр.7, електронске поште на e-mail: nabavke@cuprija.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-6-1/2019-04

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke@cuprija.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Ћуприја; мале вредности  мале вредности  – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане ЈН.БР 404-6-12019-04

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.